MUVX DIGITAL

Guia de Implementação do Pipeline de Ativação

Do planejamento ao 100% funcional

Orquestrador Node.js + Skills + HubSpot + WhatsApp Cloud API (Meta) + Claude

| 4 Etapas | 8 Skills | Deadline: 05/03 | Go-Live: 15/03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infra → Orquestrador + Skills → Go-Live → Escala | 1 skill por fase do funil + 1 briefing diário | Base técnica completa | Skills 1 + 8 em produção |

# 01 — Infraestrutura — Base Técnica (até 05/03)

Nada roda sem essa base. Cada item desta etapa é um pré-requisito para o próximo. Siga a ordem.

## 1.1 Confirmar e configurar webhooks do Backoffice MUVX

⚠️ Ação imediata: validar com a Sil se o Backoffice já emite webhooks externos. Se não emite, isso entra como desenvolvimento prioritário — tudo depende disso.

Os 6 eventos abaixo precisam ser emitidos pelo Backoffice como POST para o endpoint de ingestão do HubSpot:

| Evento | Payload mínimo | Dispara quando |
| --- | --- | --- |
| user.registered | email, name, phone, utm_source | Personal se cadastra |
| user.login | email, timestamp | Primeiro login na plataforma |
| product.published | email, product_id, product_name, price | Produto publicado |
| transaction.completed | seller_email, amount, product_id, buyer_email | Venda confirmada |
| subscription.created | email, plan, amount, started_at | Assinatura criada |
| subscription.cancelled | email, plan, cancelled_at | Assinatura cancelada |

## 1.2 Configurar HubSpot

Crie o pipeline 'MUVX Ativação' com as 7 fases exatas. Depois adicione os 10 campos customizados:

| Campo | Tipo | Valores | Preenchido por |
| --- | --- | --- | --- |
| muvx_fase_pipeline | Dropdown | cadastro / ativacao / produto_publicado / convite_alunos / primeira_venda / recorrente / recuperacao | Claude Code via orquestrador |
| muvx_produto_publicado | Boolean | Sim / Não | Webhook product.published |
| muvx_alunos_convidados | Boolean | Sim / Não | Claude Code (resposta do lead) |
| muvx_data_primeira_venda | Data | Data da 1ª transação | Webhook transaction.completed |
| muvx_total_vendas_30d | Número | Contagem rolling 30 dias | Claude Code — diário |
| muvx_ultimo_login | Data/Hora | Timestamp | Webhook user.login |
| muvx_fups_enviados | Número | Contagem por fase | Claude Code — a cada FUP |
| muvx_ultima_resposta | Data/Hora | Timestamp | Claude Code ao processar resposta |
| muvx_escalada_giovanna | Boolean | Sim / Não | Claude Code ao esgotar FUPs |
| muvx_plano | Dropdown | start / pro / ultra | Webhook subscription |

Habilite o webhook nativo de pipeline do HubSpot: Settings → Integrations → Webhooks → Pipeline Stage Changes. O endpoint de destino é a URL do servidor onde o orquestrador vai rodar.

## 1.3 WhatsApp Business Cloud API (Meta direta)

A comunicação com os leads é feita via WhatsApp Business Cloud API diretamente pela Meta. Não usamos Evolution API nem intermediários.

1. Criar conta no Meta Business Suite e configurar o WhatsApp Business (númer dedicado ao MUVX — não use número pessoal)

2. Acessar o Meta Developer Portal e criar um app com permissão WhatsApp Business

3. Anotar: Phone Number ID, Access Token permanente, e definir um Verify Token para o webhook

4. Submeter templates de mensagem para aprovação na Meta — antecipe pelo menos 5 dias úteis

5. Configurar o webhook da Meta apontando para o orquestrador:

Webhook URL: http://SEU-IP:3001/webhook/whatsapp

Verify Token: o mesmo definido no config.json

Campos assinados: messages

6. Testar envio via API:

POST https://graph.facebook.com/v21.0/{PHONE_NUMBER_ID}/messages

Headers: Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}

Body: {

"messaging_product": "whatsapp",

"to": "5511999999999",

"type": "text",

"text": { "body": "Teste MUVX" }

}

ℹ️ Mensagens proativas (sem conversa aberta) só funcionam com templates aprovados pela Meta nas primeiras 24h de contato. Após o lead responder, qualquer mensagem livre é permitida por 24h.

## 1.4 Criar config.json — credenciais centralizadas

O orquestrador e o Claude leem credenciais deste arquivo. Crie antes de iniciar:

{

"hubspot": {

"accessToken": "SEU_HUBSPOT_ACCESS_TOKEN",

"pipelineId": "ID_DO_PIPELINE_MUVX_ATIVACAO",

"stageIds": {

"cadastro": "STAGE_ID",

"ativacao_conta": "STAGE_ID",

"produto_publicado": "STAGE_ID",

"convite_alunos": "STAGE_ID",

"primeira_venda": "STAGE_ID",

"recorrencia": "STAGE_ID",

"recuperacao": "STAGE_ID"

}

},

"whatsapp": {

"phoneNumberId": "SEU_PHONE_NUMBER_ID",

"accessToken": "SEU_META_ACCESS_TOKEN",

"verifyToken": "TOKEN_PARA_VALIDAR_WEBHOOK"

},

"claude": {

"apiKey": "SEU_ANTHROPIC_API_KEY",

"model": "claude-sonnet-4-5-20250929"

},

"alertas": {

"giovanna": "55XXXXXXXXXXX",

"gerente": "55XXXXXXXXXXX"

}

}

# 02 — Orquestrador + Primeiras Skills (Semana 0)

Construa esses três itens primeiro. São os únicos necessários para o go-live. Tudo mais vem depois.

## 2.1 Construir o Orquestrador

Construir primeiro. É o único serviço que roda no servidor. Ele recebe webhooks do HubSpot e do WhatsApp, roda os crons, e chama o Claude com a skill certa.

Comando para o Claude Code:

$ claude "Crie um servidor Node.js chamado orquestrador.js que:

1. Expõe POST /webhook/hubspot (porta 3001) para receber webhooks do HubSpot

2. Expõe GET e POST /webhook/whatsapp para a Meta (verificação + mensagens)

3. Quando recebe webhook do HubSpot: identifica a fase do deal, lê o SKILL.md

correspondente em /skills/faseN_nome/, chama a API do Claude passando skill +

contexto do deal, envia mensagem via WhatsApp Cloud API, registra no HubSpot

4. Roda cron a cada 30 minutos: varre o pipeline no HubSpot, identifica deals

com FUPs pendentes (prazo atingido), e executa via Claude + WhatsApp

5. Roda cron diário às 8h: executa a Skill 8 (briefing diário)

6. Registra logs em /logs/orquestrador.log

Credenciais em config.json. Instale dependências via npm."

## 2.2 Criar Skill 8 — Briefing Diário (criar antes da Skill 1)

Comece pela Skill 8, não pela 1. Não depende de lead real — você testa imediatamente e já terá visibilidade do funil no dia 1.

Criar o arquivo /skills/fase8_briefing_diario/SKILL.md com as regras do briefing: total de deals por fase, escaladas pendentes, movimentações 24h, SLAs vencendo. O orquestrador executa essa skill automaticamente às 8h.

Após criar a skill, testar manualmente acessando a rota de health e verificando se o briefing chega no WhatsApp.

## 2.3 Criar Skill 1 — Cadastro

Criar o arquivo /skills/fase1_cadastro/SKILL.md com as regras completas da fase CADASTRO:

• M1 (imediato): boas-vindas + link de configuração

• M2 (D+1): follow-up se não houve login (verificar muvx_ultimo_login)

• Alerta Giovanna (D+4): se nenhuma resposta em M1 e M2

• Gatilho de avanço: login detectado → mover para ATIVAÇÃO DA CONTA

• Critério de encerramento: D+7 sem login → mover para RECUPERAÇÃO

Tom: humano, próximo, máximo 3 linhas por mensagem. Mensagens de referência:

M1: '{nome}, bem-vindo ao MUVX! Sua conta está ativa. O próximo passo é criar seu produto. Leva menos de 5 minutos: {link}. Quer fazer sozinho ou prefere minha ajuda?'

M2: '{nome}, tudo certo por aí? Vi que ainda não avançou na sua conta. Alguma dúvida que eu possa resolver agora?'

## 2.4 Teste de ponta a ponta (obrigatório antes do go-live)

⚠️ Não suba para produção sem passar por esse teste. Use um lead fictício com número WhatsApp real de teste.

☐ Disparar evento user.registered manual via Backoffice ou curl para o HubSpot

☐ Verificar se deal foi criado no HubSpot na fase CADASTRO

☐ Verificar se orquestrador recebeu o webhook (checar log)

☐ Confirmar recebimento de M1 no WhatsApp do lead de teste

☐ Aguardar D+1 e confirmar envio de M2

☐ Simular login: disparar evento user.login

☐ Verificar se deal moveu para ATIVAÇÃO DA CONTA automaticamente

☐ Confirmar briefing da Skill 8 chegando às 8h

# 03 — Go-Live e Expansão das Skills (06–14/03)

Com o orquestrador rodando e Skills 1 e 8 validadas, o sistema entra em produção com os primeiros personais reais. Crie as próximas skills conforme os leads avançam no funil.

## 3.1 Skill 2 — Ativação de Conta (ATIVAÇÃO DA CONTA)

Criar assim que os primeiros logins chegarem.

Criar /skills/fase2_ativacao_conta/SKILL.md com: M1 (1h após entrada), M2 (D+2), M3 (D+4), Alerta Giovanna (D+7). Gatilho de avanço: product.published. Encerramento: D+10.

## 3.2 Skill 3 — Acelerador de Venda (PRODUTO PUBLICADO)

Criar /skills/fase3_produto_publicado/SKILL.md com: M1 (imediato), M2 (D+2), M3 (D+5), Alerta Giovanna (D+7). Gatilho de avanço: transaction.completed. Encerramento: D+21.

## 3.3 Skill 4 — Mobilizador de Base (CONVITE AOS ALUNOS)

Criar /skills/fase4_convite_alunos/SKILL.md com: M1 (imediato), M2 (D+2), M3 (D+5), M4 (D+8), Alerta Giovanna (D+12). Gatilho de avanço: transaction.completed. Encerramento: D+15.

## 3.4 Rotina de monitoramento — primeiros 7 dias

Durante a primeira semana, a Giovanna monitora a qualidade das mensagens e reporta ajustes:

• Mensagem chegou com formatação estranha ou texto cortado? → ajustar o SKILL.md

• Lead respondeu fora do contexto? → revisar regras de transferência na skill

• Taxa de resposta no M1 abaixo de 40%? → editar mensagem de referência na skill

• Lead avançou de fase mas não recebeu mensagem? → verificar log do orquestrador

Para ajustar tom, basta editar o SKILL.md diretamente ou pedir ao Claude Code:

$ claude "Leia a skill /opt/muvx/skills/fase1_cadastro/SKILL.md.

A M1 está com baixa resposta. Sugira 3 variações com tom mais direto

e pergunta de escolha binária no final."

# 04 — Sistema Completo — Skills 5, 6 e 7 (Semana 2 em diante)

Essas skills só fazem sentido com dados reais. Crie a partir de quando os leads começarem a atingir essas fases naturalmente.

## 4.1 Skill 7 — Reativador (RECUPERAÇÃO) — Semana 2–3

Criar na Semana 2–3: os leads da Semana 1 que não avançaram já estarão elegíveis para recuperação.

Criar /skills/fase7_recuperacao/SKILL.md com: R1 (D+45), R2 (D+50), R3 (D+70). Fechar como Perdido em D+90. Se responder, mover de volta à fase correta.

## 4.2 Skill 5 — Consolidador (PRIMEIRA VENDA) — Abril

Criar /skills/fase5_primeira_venda/SKILL.md com: M1 (celebração imediata), M2 (D+2), M3 (D+8, com regra de ticket alto > R$500), M4 (D+15). Alerta Giovanna D+30. Gatilho: 2ª venda → RECORRÊNCIA.

## 4.3 Skill 6 — Guardião (RECORRÊNCIA) — Abril

Criar /skills/fase6_recorrencia/SKILL.md com: M1 (após 5ª venda), M2 (check-in mensal). Alerta Giovanna se 30 dias sem transação. Critério de saída: 90 dias sem transação → RECUPERAÇÃO. NÃO encerra.

## 4.4 Validação final — checklist de 100%

✅ O sistema está 100% funcional quando todos os itens abaixo estiverem confirmados em produção com leads reais.

| Infraestrutura | Skills |
| --- | --- |
| ☐ Backoffice emite os 6 webhooks | ☐ Skill 1 — Cadastro |
| ☐ HubSpot pipeline com 7 fases | ☐ Skill 2 — Ativação da Conta |
| ☐ 10 campos customizados ativos | ☐ Skill 3 — Produto Publicado |
| ☐ Webhook nativo HubSpot habilitado | ☐ Skill 4 — Convite aos Alunos |
| ☐ WhatsApp Business Cloud API (Meta) conectada | ☐ Skill 5 — Primeira Venda |
| ☐ Meta templates aprovados | ☐ Skill 6 — Recorrência |
| ☐ config.json com todas as credenciais | ☐ Skill 7 — Recuperação |
| ☐ Orquestrador rodando via pm2 | ☐ Skill 8 — Briefing Diário |
| ☐ Logs ativos |  |

# 05 — Diagnóstico — O Que Fazer Quando Algo Não Funciona

Problemas mais comuns e como resolver via Claude Code:

| Problema | Comando de diagnóstico |
| --- | --- |
| Lead cadastrou mas não recebeu M1 Verificar: Backoffice disparou webhook? HubSpot criou o deal? Orquestrador recebeu? WhatsApp enviou? | $ claude "Leia o log /opt/muvx/logs/orquestrador.log das últimas 2 horas. Identifique erros, webhooks recebidos e mensagens enviadas. Resuma o que ocorreu." |
| Deal não moveu de fase automaticamente Verificar: muvx_ultimo_login atualizado? Skill da fase está correta? HubSpot API retornou erro? | $ claude "Verifique o deal {ID}. Leia os logs e a skill da fase. Identifique por que o avanço não aconteceu." |
| Mensagem chegou com variável não substituída Verificar: HubSpot retornou o campo vazio? Nome/telefone no payload? | $ claude "Faça um teste completo com o deal ID {ID}. Simule cada step e me diga onde a execução falhou." |

Comandos gerais:

# Estado atual do pipeline

$ claude "Conecte no HubSpot e me diga: quantos deals em cada fase,

quais estão há mais tempo parados, quais têm muvx_escalada_giovanna = Sim

sem nota de resolução registrada"

# Verificar saúde do orquestrador

$ claude "Leia /opt/muvx/logs/orquestrador.log. Resuma erros, execuções

bem-sucedidas e métricas das últimas 24h"

# Ajustar tom de uma skill

$ claude "Leia a skill /opt/muvx/skills/fase2_ativacao_conta/SKILL.md.

A M2 está com baixa resposta. Reescreva com abordagem mais direta."

# 06 — Resumo Executivo — Sequência de Implementação

| Item | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmar webhooks do Backoffice com a Sil | Sil + Dev | Imediato | Crítico |
| Criar pipeline MUVX Ativação no HubSpot (7 fases) | Gerente | Imediato | Crítico |
| Adicionar 10 campos customizados no HubSpot | Gerente | Dia 1 | Crítico |
| Habilitar webhook nativo HubSpot → servidor | Dev | Dia 1 | Crítico |
| Configurar WhatsApp Business Cloud API (Meta) | Gerente | Imediato | Crítico |
| Submeter templates na Meta | Gerente | Imediato | Crítico |
| Criar config.json com todas as credenciais | Dev | Dia 2 | Crítico |
| Construir Orquestrador (orquestrador.js) | Claude Code | Dia 2 | Crítico |
| Criar Skill 8 (Briefing Diário) | Claude Code | Dia 2 | Crítico |
| Criar Skill 1 (Cadastro) | Claude Code | Dia 2–3 | Crítico |
| Teste ponta a ponta com lead fictício | Dev + Giovanna | Dia 3–4 | Crítico |
| Go-Live — Orquestrador + Skills 1 e 8 em produção | Todo o time | 06/03 | Crítico |
| Criar Skill 2 (Ativação da Conta) | Claude Code | 06–07/03 | Validar |
| Criar Skill 3 (Produto Publicado) | Claude Code | 07–08/03 | Validar |
| Criar Skill 4 (Convite aos Alunos) | Claude Code | 08–09/03 | Validar |
| Revisão de qualidade — primeiras mensagens reais | Giovanna | 06–14/03 | Validar |
| Criar Skill 7 (Recuperação) | Claude Code | 15–21/03 | Validar |
| Primeira revisão de funil com dados reais | Gerente | 31/03 | Validar |
| Criar Skill 5 (Primeira Venda) | Claude Code | Abril | OK |
| Criar Skill 6 (Recorrência) | Claude Code | Abril | OK |
| Revisão completa com dados reais de 30 dias | Todo o time | Abril | OK |

A diferença entre planejamento e sistema funcionando é um lead fictício passando pelo funil completo sem intervenção humana. Esse é o critério de sucesso da Etapa 1.